| TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ – CTCP CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐẦU TƯ DẦU KHÍ Số: ……/HĐGNK/PCIC-TV1 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2014 |
| --- | --- |

HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN KHOÁN

V/v: Cung cấp và lắp đặt thiết bị cho

Trường THCS thi trấn Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa

PHẦN I - CÁC CĂN CỨ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 7;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 4;

Căn cứ Hợp đồng số 02/ML-PCIC/HĐTB ngày 02/01/2014 ký giữa Ban quản lý các DAĐT xây dựng huyện Mường Lát (Ban quản lý vốn đầu tư thuộc nghị quyết 30A) và Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Đầu tư Dầu khí về việc Cung cấp và lắp đặt thiết bị học tập cho Trường THCS thi trấn Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.

PHẦN II - CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG

Hôm nay, ngày    tháng    năm 2014, tại trụ sở Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Đầu tư Dầu khí , chúng tôi gồm các Bên dưới đây:

1. Bên giao khoán: CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐẦU TƯ DẦU KHÍ

Đại diện là 	: Ông Trần Minh Tiến   		Chức vụ: Giám đốc Công ty

Địa chỉ	: Số 198 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Tài khoản	: 350 350 172 955 868 68 tại Ngân hàng TMCP Đại Dương - Chi nhánh Thăng Long.

Mã số thuế	: 0104628335

Điện thoại 	: 0462640066	           		 Fax: 0462631155

Là một bên,

2. Bên nhận khoán: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐẦU TƯ DẦU KHÍ - TRUNG TÂM TƯ VẤN 1

Đại diện là	: Ông Nguyễn Xuân Sơn		Chức vụ : Giám đốc Trung tâm

Địa chỉ 	: Số 198 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Tài khoản 	:800.355.208168.00015 - Tại Ngân hàng TMCP Đại Dương - Chi nhánh Hà Nội

Mã số thuế 	: 0104628335-003

E-mail		: tuvan1@pcic.com.vn

Điện thoại 	: 0462640066

Là bên còn lại.

Hai bên thỏa thuận ký kết Hợp đồng giao nhận khoán với các điều khoản sau:

ĐIỀU 1: PHẠM VI CÔNG VIỆC

Bên giao khoán giao cho Bên nhận khoán thực hiện toàn bộ nghĩa vụ công việc của Hợp đồng số 02/ML-PCIC/HĐTB ngày 02/01/2014 về việc Cung cấp và lắp đặt thiết bị học tập cho Trường THCS thi trấn Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.

ĐIỀU 2: THỜI GIAN THỰC HIỆN.

Tiến độ: Theo tiến độ của Hợp đồng số 02/ML-PCIC/HĐTB ngày 02/01/2014.

Hiện nay, bên nhận khoán đã hoàn thành việc Cung cấp và lắp đặt thiết bị đảm bảo theo tiến độ hợp đồng A – B, đã được Chủ đầu tư nghiệm thu đưa vào sử dụng ngày 10/01/2014, ngày 11/01/2014 khành thành bàn giao công trình; Chủ đầu tư đã ký quyết toán A- B, hiện đang làm thủ tục phê duyệt quyết toán vốn.

ĐIỀU 3: GIÁ TRỊ THỰC HIỆN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

  - Giá trị hợp đồng A-B và giá trị giao khoán:

- Giá trị hợp đồng A – B :   280.000.000 đồng bao gồm vả thuế VAT

- Giá trị giao khoán (trọn gói):

280.000.000/1,1x 92%  =  234.181.818 đồng

Làm tròn:     234.182.000 đồng

(Bằng chữ: Hai trăm ba mươi tư triệu, một trăm tám mươi hai nghìn đồng)

Giá trị giao khoán trên không bao gồm thuế VAT.

- Giá trị trên là căn cứ thanh/quyết toán hai giữa Bên giao khoán và Bên nhận khoán.

  - Phương thức thanh quyết toán :

Thực hiện theo hợp đồng A - B, theo guyên tắc như sau: Tỷ lệ thanh/quyết toán trong các giai đoạn bằng tỷ lệ thanh toán của Chủ đầu tư cho Bên giao khoán nhân với giá trị hợp đồng giao khoán nội bộ.

3.2.1. Thanh toán:

- Thời điểm: Sau khi được Chủ đầu tư thanh toán và trong vòng 03 ngày kể từ khi Bên nhận khoán chuyển đầy đủ hồ sơ cho Bên giao khoán, Bên giao khoán sẽ thực hiện việc thanh toán cho Bên nhận khoán.

- Giá trị thanh toán: Theo tỷ lệ và tiến độ tạm ứng của Chủ đầu tư (Chủ đầu tư thanh toán 80% Giá trị HĐ, 20% còn lại sau khi phê duyệt quyết toán).

Thanh toán tương ứng với 80% giá trị Hợp đồng giao khoán.

- Hồ sơ thanh toán theo quy định tại Quyết định số 145/QĐ-HĐQT ngày 18/7/2012.

3.2.3. Quyết toán :

- Ngay sau khi Chủ đầu tư chuyển tiền quyết toán và thanh lý hợp đồng số 02/ML-PCIC/HĐTB ngày 02/01/2014, trong vòng 05 ngày kể từ ngày bên giao khoán nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị quyết toán HĐGNK của bên nhận khoán theo quy định thì Bên giao khoán sẽ thực hiện việc thanh quyết toán HĐGNK.

- Hồ sơ quyết toán theo quy định tại Quyết định số 145/QĐ-HĐQT ngày 18/7/2012.

- Nếu Chủ đầu tư giữ lại tiền bảo hành theo quy định của Hợp đồng A – B thì Bên giao khoán sẽ giữ lại tiền bảo hành tương ứng và sẽ thanh toán hết cho bên nhận khoán theo hồ sơ quyết toán trong vòng 15 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư ký biên bản hết hạn bảo hành công trình. Trường hợp Chủ đầu tư không giữ tiền bảo lãnh mà yêu cầu bằng bảo lãnh tại ngân hàng, thì bên giao khoán sẽ thanh toán hết cho bên nhận khoán và Bên giao khoán sẽ chịu trách nhiệm làm thủ tục, Bên nhận khoán chịu các chi phí để làm bảo lãnh.

3.4. Hoàn thuế VAT đầu vào:

- Bên giao khoán sẽ hoàn thuế VAT đầu vào cho Bên nhận khoán:

- Hoàn đến 80% thuế VAT đầu vào sau ngày 30/5/2014.

- Hoàn 100% khi cơ quan thuế chấp thuận tại biên bản kiểm tra thuế của năm.

Khi quyết toán thuế hàng năm, những hóa đơn, giá trị không được cơ quan thuế chấp thuận, Bên nhận khoán phải hoàn lại giá trị đã được Bên giao khoán ứng trả trước cho khoản mục cơ quan thuế không chấp nhận và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Bên giao khoán và trước pháp luật.

ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM CỦA HAI BÊN

4.1 Bên giao khoán có trách nhiệm:

    - Xác nhận đúng, đủ khối lượng công việc đã thực hiện của Bên nhận  khoán.

    - Xác nhận kịp thời khối lượng phát sinh của hợp đồng giao nhận khoán để đảm bảo nghiệm thu, thanh lý hợp đồng giao nhận khoán. Tổng hợp những kiến nghị, đề xuất hợp lý của bên nhận khoán, trực tiếp xử lý trong quyền hạn của mình.

    - Đảm bảo việc thanh quyết toán cho bên nhận khoán phù hợp với khối lượng công việc thực hiện và phù hợp với khối lượng được Chủ đầu tư nghiệm thu.

    - Giám sát và kiểm tra tuân thủ việc thanh toán trả lương, các chế độ về an toàn lao đông, bảo hộ lao động và thực hiện các nghĩa vụ đối với người lao động của bên nhận khoán.

    - Theo dõi và kiểm tra các thủ tục về tài chính của bên nhận khoán.

    - Bồi thường cho Bên nhận khoán đối với toàn bộ thiệt hại trong quá trình thực hiện dự án mà nguyên nhân được xác định là do lỗi của Bên giao khoán.

4.2 Bên nhận khoán có trách nhiệm:

    - Đảm bảo thực hiện hợp đồng với Chủ đầu tư thuận lợi có hiệu quả, đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình.

    - Trước khi triển khai thi công phải lập tiến độ thi công và dự toán nộp các phòng chức năng làm cơ sở theo dõi thực hiện.

    - Bên nhận khoán có trách nhiệm tập hợp chứng từ thanh toán chuyển về phòng Tài chính Kế toán Công ty theo đúng kỳ hạn quy định tương ứng với giá trị sản lượng thực hiện thực tế. Mở sổ theo dõi chi phí thực hiện theo các biểu mẫu quy định tại Phụ lục kèm theo

    - Thực hiện thủ tục thanh, quyết toán với Chủ đầu tư theo quy định của hợp đồng A-B.

    - Thực hiện chế độ bảo hành theo quy định của Nhà nước và hợp đồng với Công ty. Chịu trách nhiệm khắc phục hậu quả và bồi thường thiệt hại xảy ra trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà nguyên nhân được xác định là do lỗi của Bên nhận khoán.

    - Sử dụng đúng qui định và có hiệu quả lao động, vật tư, tài sản, tiền mà Công ty giao (nếu có).

    - Chịu sự kiểm tra giám sát của Công ty về kỹ thuật, tài chính, an toàn lao động, thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo thống kê theo quy định của Công ty.

    - Chịu trách nhiệm về mọi chế độ quyền lợi đối với người lao động theo quy chế  qui định của Công ty (kể cả người lao động trong danh sách Công ty và hợp đồng thời vụ ngoài danh sách) về tiền lương, an toàn lao động vệ sinh môi trường. Đóng các loại BHXH, BHYT,BHTN, KPCĐ và các chế độ khác theo quy định của nhà nước và của Công ty theo nội quy lao động, thoả ước lao động tập thể đã ký kết.

    - Tự chủ động về vốn trong quá trình thi công để đảm bảo thực hiện hoàn thành công việc theo đúng tiến độ quy định.

    - Chịu trách nhiệm trước pháp luật, Công ty về tính bảo mật các thông tin liên quan đến dự án và bồi thường toàn bộ thiệt hại nếu để lộ thông tin.

    - Bằng kinh phí của mình thực hiện những giao dịch, công việc cần thiết khác trong quá trình triển khai thực hiện hợp đồng với Chủ đầu tư. Tham gia các cuộc họp với Chủ đầu tư, phối hợp với Bên giao khoán tổ chức triển khai thực hiện hợp đồng A-B.

    - Thực hiện đầy đủ các trách nhiệm và nghĩa vụ khác được qui định trong Hợp đồng A-B.

    - Báo cáo hằng tuần về tiến độ thực hiện hợp đồng với Ban lãnh đạo Công ty.

    - Báo cáo tình hình sử dụng tiền tạm ứng gửi phòng TCKT và Giám đốc công ty theo định kỳ vào ngày 25 hàng tháng.

ĐIỀU 5 : ĐIỀU KHOẢN CHUNG

  - Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  - Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì vướng mắc, phát sinh, rủi ro do kháh quan thì hai bên chủ động bàn bạc, thương lượng, giải quyết lập thành phụ lục kèm theo hợp đồng này.

  - Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản ghi trong hợp đồng này.

Hợp đồng này được lập thành 05 bản, Bên giao khoán giữ 03 bản, Bên nhận khoán giữ 02 bản có giá trị như nhau./.

| BÊN GIAO KHOÁN Trần Minh Tiến | BÊN NHẬN KHOÁN Nguyễn Xuân Sơn |
| --- | --- |