# CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

# Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

# HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN NHÂN CÔNG

(V/v giao nhận thầu công trình)

Số : ......../HĐGK – 2014

#### Công trình 		 :	Trạm Y tế Vĩnh Thuận Tây

Hạng mục 		 : 	Khối nhà trạm + Nhà nghỉ NV + Nhà để xe NV

#### Địa điểm xây dựng  :	Xã Vĩnh Thuận Tây, H. Vị Thủy, T. Hậu Giang.

I- CÁC CĂN CỨ ĐỂ KÝ HỢP ĐỒNG:

Căn cứ Luật Xây dựng số: 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 4;

Căn cứ vào nhu cầu thực tế và năng lực của 2 bên.

Hôm nay, ngày 01 tháng  07 năm 2014, tại Công ty TNHH Tân Năm Châu, chúng tôi

gồm có:

Bên A (Bên giao khoán): ……………..

- Do Ông        :     ……………………             Chức vụ : Giám đốc làm đại diện

- Địa chỉ         :

- Điện thoại    :    		Fax:

- MST             :

Bên B (Bên nhận khoán):

- Do Ông         :  Trần Lê Quân 	    Sinh ngày :	28/09/1976 	Làm đại diện.

- Số CMND     :  362222418 ,  Ngày cấp: 12/07/2010,  Nơi cấp: CA. Cần Thơ.

Sau khi thỏa thuận, hai bên đồng ý thống nhất ký hợp đồng giao khoán nhân công

với các điều khoản sau:

II. CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG KÝ KẾT:

Điều 1: Nội dung và khối lượng công việc phải thực hiện:

Bên A giao cho Bên B thực hiện thi công nhà trạm, hàng rào, nhà nghỉ, nhà xe, nhà đốt rác, khu xử lý nước thải, tháp nước+bể nước ngầm+ ống nước ngoại vi, thoát nước ngoại vi, cầu tàu, sân, đường cho công trình Trạm y tế xã Vĩnh Thuận Tây.

##### Điều 2: Chất lượng và các yêu cầu kỹ thuật

Phải thực hiện các phần việc thi công xây dựng theo đúng  bản vẽ thiết kế, đảm bảo an toàn …

Điều 3: Thời gian và tiến độ thực hiện:

- Thời gian khởi công 				:	Ngày ..... tháng ...... năm 2014

- Thời gian hoàn thành đưa vào sử dụng 	:	Ngày ..... tháng ...... năm 2014

Điều 4: Giá trị hợp đồng và hình thức thanh toán

a/	Giá trị hợp đồng:

Giá hợp đồng đã bao gồm nhân công, máy thi công, bảo hiểm, các sửa chữa và dọn vệ sinh, bảo hành các chi phí cần thiết khác.

- Nhà trạm :

- Diện tích nhà ở : 			415m2 x 800.000  =  332.000.000 đồng.

- Sê nô, thành sê nô, ô văng :		240m2	 x 300.000  =    72.000.000 đồng

- Hàng rào :			Dài 	170m   x 550.000  =     93.500.000 đồng

- Nhà nghỉ :				 45m2  x 800.000  =     36.000.000 đồng

- Nhà xe :				 	  24m2  x 300.000  =       7.200.000 đồng

- Khu xử lý nước thải :					     	      4.000.000 đồng

- Thoát nước ngoại vi :

70m rãnh, 88m mương đặt ống, 10 hố ga         =      30.000.000 đồng

- Cầu tàu :							      5.000.000 đồng

- Sân, đường :				640m2  x 50.000  =      32.000.000 đồng

Tổng giá trị hợp đồng (hợp đồng trọn gói): 611.700.000 đồng (Sáu trăm mười lăm triệu bảy trăm ngàn đồng), đã bao gồm VAT.

Số lượng trên là số tạm tính, đơn giá không thay đổi.

b/	Hình thức thanh toán:

- Mỗi tuần bên A cho bên B tạm ứng số tiền tương đương với số nhân công tuần đó nhân với đơn giá 140.000 đồng.

- Hình thức thanh toán :	Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Đồng tiền thanh toán :	Bằng tiền Việt Nam đồng

Điều 5:  Bảo hiểm

- Trong quá trình thực hiện thi công xây dựng công trình bên B có trách nhiệm mua bảo hiểm cho người lao động do bên B thuê mướn, mượn.

- Bên B chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ sự cố nào xảy ra đối với con người và máy móc thiết bị nhà thầu, sự ảnh hưởng đến các công trình lân cận và của các nhà thầu khác trong phạm vi công trình.

Điều 6:	 Tạm dừng thực hiện hợp đồng

- Các trường hợp tạm dừng thực hiện hợp đồng

+  Do các lỗi của bên giao thầu hoặc bên nhận thầu.

+  Các trường hợp bất khả kháng.

+  Các trường hợp khác do hai bên thỏa thuận.

- Mỗi bên có quyền quyết định tạm dừng hợp đồng khi xảy ra một trong ba trường hợp trên nhưng phải báo cho bên kia biết bằng văn bản và cùng bàn bạc giải quyết để tiếp tục thực hiện đúng hợp đồng xây dựng đã ký kết, trong trường hợp bên tạm dừng không thông báo mà tạm dừng gây thiệt hại thì phải bồi thường cho bên kia.

Thời gian và mức đền bù thiệt hại do tạm dừng hợp đồng , do hai bên thỏa thuận để khắc phục

###### Điều 7 : Trách nhiệm của các bên

###### a.Trách nhiệm của Bên A

+ Bố trí cán bộ giám sát A theo dõi xuyên suốt công trình, kiểm tra chất lượng thi công, nghiệm thu công việc.

+ Thanh toán cho bên B đúng theo hợp đồng này.

###### b. Trách nhiệm của bên B

+ Thi công đúng thiết kế được phê duyệt; đảm bảo tốt chất lượng công trình theo đúng kỹ thuật và tiến độ.

+ Bố trí lực lượng nhân công có tay nghề cao, trang thiết bị máy móc, dụng cụ thi công theo đúng yêu cầu kỹ thuật,.

+ Chịu trách nhiệm sửa chữa ngay những hư hỏng do sai sót trong quá trình thi công(nếu có) và đền bù những thiệt hại vật tư đi kèm trong quá trình thi công cho Bên A.

###### Điều 8 : Quan hệ giữa các bên trên công trình

+ Đại diện hợp pháp của Bên A là người quyết định những vấn đề liên quan đến chất lượng công trình.

Điều 9  : Bảo hành công trình

- Bên B có trách nhiệm thực hiện bảo hành công trình sau khi bàn giao cho bên A. Nội dung bảo hành công trình gồm khắc phục, sửa chữa, thay thế thiết bị hư hỏng hoặc khi công trình vận hành, sử dụng không bình thường do lỗi của bên B gây ra.

- Thời gian bảo hành : 12 tháng, kể từ ngày bàn giao chính thức đưa vào hoạt động.

- Trong thời gian bảo hành có xảy ra sự cố kỹ thuật. Bên A sẽ thông báo cho bên B bằng điện thoại (nếu hư hỏng nhẹ) : Khi đó bên B phải cử nhân viên kỹ thuật có mặt trong thời hạn 24 giờ kể từ lúc nhận được thông báo.

- Nếu bên B không có hành động nào để tiến hành khắc phục những hư hỏng, sau 5 ngày kể từ ngày nhận được thông báocủa bên A, bên A có quyền tự thuêđơn vị khác sửa chữa với mọi phí tổn do bên B chịu. Kinh phí thuê, được lấy từ tiền bảo hành công trình. Trường hợp số tiền thuê lớn hơn số tiền tạm giữ bảo hành thì bên B phải trả thêm phần chênh lệch.

- Mức tiền cam kết bảo hành công trình :

+ Bên A giữ lại số tiền bảo hành công trình với mức là 3% giá trị quyết toán hợp đồng khi thanh toán khối lượng thực hiện lần cuối.

+ Bên B chỉ được hoàn trả tiền bảo hành sau khi kết thúc thời hạn bảo hành và  được bên A xác nhận đã hoàn thành trách nhiệm bảo hành bằng văn bản.

###### Điều 9: Điều khoản chung

+ Hai bên cam kết thực hiện tốt các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng

+ Bên A chỉ làm việc với Bên B, không làm việc với Bên thứ 3.

+ Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu có tranh chấp vướng mắc hai bên sẽ cùng bàn bạc, thương lượng giải quyết trên tinh thần tôn trọng hợp tác.Nếu không thương lượng được việc tranh chấp sẽ do Tòa án giải quyết, bên có lỗi phải chịu bồi thường toàn bộ thiệt hại xảy ra.

+ Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau. Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

+  Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

### ĐẠI DIỆN BÊN B			                		ĐẠI DIỆN BÊN A